Контракт № 24

***на капитальный ремонт систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А***

Идентификационный код закупки № 223384000431038510100100060004321244

р.п. Тельма «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 10 "Семицветик"** (далее – МБДОУ Детский сад № 10 "Семицветик"), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Елисеевой Вероники Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и **общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Русстрой»** (далее ООО СК «Русстрой»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Пешкова Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе) иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Иркутской области, на основаниирезультатов определения Подрядчика путем проведения электронного аукциона (протокол от «15» марта 2022 года № 0134300054022000033) заключили настоящий контракт о нижеследующем:

**Статья 1. Предмет Контракта**

1.1 Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ***капитальному ремонту систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А*** (далее - Работы) в объеме, установленном в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), проектно-сметной документации (Приложение 3 к Контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: ***Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская.***

1.3. Работы (результаты Работ) должны соответствовать требованиям технических регламентов, документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, технических условий, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, действующих в отношении данного вида работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), условиям Контракта.

**Статья 2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты Работ**

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2.  Цена Контракта составляет 2 115 185 (два миллиона сто пятнадцать тысяч сто восемьдесят пять) рублей 87 копеек,

в том числе НДС - 20% (двадцать процентов) (далее - цена Контракта).2.3.

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, и составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) копеек. (*Размер суммы указывается при заключении Контракта с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате Заказчиком в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации).*

2.4. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.5. Цена Контракта включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, компенсацию издержек и вознаграждения Подрядчика.

2.6. Заказчик оплачивает Работы, выполненные Подрядчиком в полном объеме, в соответствии с Контрактом, единовременным платежом путем перечисления цены Контракта согласно пункту 2.2 Контракта на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в [статье 13](#P921) Контракта, за счет средств **областного и местного бюджета на 2022 год** в течение **10 (десяти) рабочих дней**с даты надлежаще оформленного и подписанного Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

2.7. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, соответствующем объему выполненных и принятых в соответствии со статьей 4 Контракта Работ, составляющем цену Контракта, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 13 Контракта.

**Статья 3. Сроки выполнения Работ**

3.1.Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме**: с 1 июня 2022 года по 15 августа 2022 года*.***

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

**Статья 4. Порядок и сроки осуществления приемки Работ**

4.1. Приемка результатов исполнения Контракта осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, статьей 94 Закона о контрактной системе, и оформляется документом о приемке в электронной форме.

4.2. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании Работ в полном объеме.

4.3*.* Подрядчик в течение 3-х рабочих дней формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, содержащий информацию, указанную в пункте 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью: счёт/счёт-фактура или УПД; Акт о приемке выполненных работ (по утверждённой форме № КС-2); Справка о стоимости выполненных работ и затрат (по утверждённой форме № КС-3). При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет предусмотренная пунктом 1 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе информация, содержащаяся в документе о приемке.

Датой поступления Заказчику документа о приемке считается дата его размещения в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

4.4. Для приемки результатов исполнения Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения Контракта осуществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком.

4.5. Для проверки представленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с Законом о контрактной системе.

Отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения, учитываются при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненных Работ.

4.6. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, пунктом 4.3 Контракта Заказчик подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В случае создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 статьи 94 Закона о контрактной системе подписание документа о приемке, формирование, подписание мотивированного отказа и размещение их в единой информационной системе осуществляется членами приемочной комиссии, Заказчиком в порядке, предусмотренном подпунктами «а» и «б» пункта 5 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе, в течение 3-х рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Закона о контрактной системе.

Датой поступления Подрядчику документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения в соответствии с настоящим пунктом документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Подрядчик.

4.7.При проведении Заказчиком экспертизы с привлечением экспертов, экспертных организаций срок, установленный в пункте 4.6 Контракта, продлевается на срок проведения такой экспертизы, при этом общий срок приемки Заказчиком результатов исполнения обязательств по Контракту не должен превышать 20 рабочих дней следующих за днем поступления документа о приемке от Подрядчика.

4.8. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ Подрядчик в течение 2-х дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в мотивированном отказе от принятия результатов выполненных Работ, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки.

4.9.Датой исполнения Подрядчиком обязательств по выполнению Работ является дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона о контрактной системе и условиями Контракта.

**Статья 5. Права и обязанности Сторон**

**5.1. Заказчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:**

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных пунктом 4.3 Контракта и подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ по Контракту.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ по Контракту.

5.1.5. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.6. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

**5.2. Заказчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:**

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Работ и провести экспертизу для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 2-х дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. При получении от Подрядчика уведомления о приостановлении выполнения Работ в случае, указанном в [подпункте 5.4.5](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5C0X3MQHQL%5C%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%204.%20#P770) Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения Работ.

5.2.5.Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента возникновения права требования от Подрядчика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Подрядчику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.6. При неуплате Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Подрядчиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неуплаты Подрядчиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями, в случае если Заказчик не имеет возможности произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

5.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.9. Обеспечить контроль за исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения.

**5.3. Подрядчик вправе пользоваться правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, а также вправе:**

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком документа о приемке в соответствии со статьей 4 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с [условиями](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5C0X3MQHQL%5C%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%204.%20#P691) Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Работ, предусмотренных в Техническом задании (Приложение 1 к Контракту), проектно-сметной документации (Приложение 3 к Контракту). При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками.

Привлечение субподрядчиков не влечет изменение цены Контракта и/или объемов Работ по Контракту. Перечень Работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в отчетной документации, представляемой Заказчику по результатам выполнения Работ в порядке, установленном Контрактом*.*

**5.4. Подрядчик исполняет обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также обязан:**

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы (информацию), указанные в пункте 4.3 Контракта.

5.4.2. Предоставить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества и безопасности, предусмотренным техническими регламентами, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, техническими условиями, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, действующими в отношении данного вида работ, Технического задания (Приложение 1 к Контракту), проектно-сметной документации (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта.

5.4.4. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 2-х дней после приостановления выполнения Работ.

5.4.5. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществлении банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком. При этом размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7, 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

5.4.7. Предоставить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в течение 3-х рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте банковский счет Подрядчика, несет Подрядчик.

5.4.8. В случае создания обособленного подразделения на территории Иркутской области в соответствии со статьей 83 Налогового Кодекса Российской Федерации, в течение одного месяца со дня его создания подать сообщение об этом в налоговый орган по месту нахождения обособленного подразделения и направить Заказчику копию уведомления о постановке на учет в течение трех рабочих дней со дня его получения.

**Cтатья 6. Гарантии**

6.1. Результат выполненных Работ должен соответствовать техническими регламентам, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, техническим условиям, санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, действующим в отношении данного вида Работ, Техническому заданию (Приложение 1 к Контракту), проектно-сметной документации (Приложение 3 к Контракту), условиями Контракта.

6.2. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

6.3. Подрядчик предоставляет гарантию качества на выполненные Работы в соответствии с документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, на данный вид Работ.

6.4. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет **5 (пять) лет** с даты подписания Сторонами документа о приемке (Приложение 2 к Контракту).

6.5. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) Работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта.

6.6. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.

6.7. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 6.4 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.

6.8. Не позднее 2-х дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) Работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.

6.9. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.

6.10. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 14 дней со дня получения требования от Заказчика.

6.11. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) Работ за счет Подрядчика.

6.12. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

**Статья 7. Ответственность Сторон**

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату пени.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе начислить штраф в размере, определяемом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063» (далее - постановлением № 1042) в размере:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения предусмотренных Контрактом обязательств (в том числе гарантийного обязательства), устанавливается штраф в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 000 рублей и не менее 1 000 рублей.

7.6. В случае заключения Контракта с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Законом о контрактной системе), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

а) 10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в Контракте таких обязательств), устанавливается штраф в размере, определяемом постановлением № 1042, составляющий:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7.10. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

7.12. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.13. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Контракту, обязана произвести уплату неустойки (штрафа, пени), предусмотренных настоящей статьей, в течение 7-ми рабочих дней с момента получения письменного требования об этом другой Стороны.

**Статья 8. Обеспечение исполнения Контракта, гарантийных обязательств**

8.1. Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии с частью 6 статьи 96 Закона о контрактной системе **в размере 10%** от цены контракта, что составляет 211 518 (двести одиннадцать тысяч пятьсот восемнадцать) рублей 59 копеек.

В случае если предложенная Подрядчиком цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, Подрядчик до заключения Контракта предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в соответствии со статьями 37 и 96 Закона о контрактной системе в размере \_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек.

8.2. Исполнение Контракта может обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке *(в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной системе)*, по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

8.3. Способ обеспечения исполнения Контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств используемых в качестве обеспечения исполнения контакта:

Получатель:

ИНН 3840004310

КПП 385101001

Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик", л/с 90312060049)

Банк плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101

Казначейский счет 03234643256400003400

Единый казначейский счет 40102810145370000026

ОКТМО 25640173

В платежном поручении в наименовании платежа указать номер и предмет контракта.

8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнение Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, в порядке и случаях предусмотренных частями 7.1, 7.2, 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

8.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 2-х рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия.

8.6. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта *(если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком)*, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 96 Закона о контрактной системе: 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на счет, указанный Подрядчиком.

8.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств.

8.8. Подрядчик за два дня до подписания документа о приемке предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательствв соответствии с частью 2.2 статьи 96 Закона о контрактной системе **в размере 5%** (процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет \_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_ копеек.

8.9. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, или предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок гарантийных обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

Подрядчик освобождается от предоставления обеспечения гарантийных обязательств, в случае предоставления таким Подрядчиком информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение 3 лет до даты подачи заявки на участие в закупке 3 контрактов, исполненных без применения к такому Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если документация о закупке предусмотрена Законом о контрактной системе), по результатам осуществления которой заключен настоящий Контракт.

8.10. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств используемых в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств:

Получатель:

ИНН 3840004310

КПП 385101001

Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик", л/с 90312060049)

Банк плательщика:

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. Иркутск

БИК 012520101

Казначейский счет 03234643256400003400

Единый казначейский счет 40102810145370000026

ОКТМО 25640173

В платежном поручении в наименовании платежа указать номер и предмет контракта.

8.11. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств контракта новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.12. Срок возврата Заказчиком Подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств (если такая форма обеспечения гарантийных обязательств применяется Подрядчиком): 15 дней с даты окончания срока гарантийных обязательств, предусмотренных Контрактом.

Возвратденежных средств, внесенных Подрядчику в качестве обеспечения гарантийных обязательств, осуществляется Заказчиком на счет Подрядчика, с которого поступили такие денежные средства, при условии отсутствия у Заказчика претензий об уплате сумм начисленных неустоек.

В случае если у Подрядчика изменились реквизиты, с которых поступило обеспечение гарантийных обязательств, Подрядчик представляет новые реквизиты до окончания срока гарантийных обязательств на выполненные Работы.

**Статья 9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта**

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует **до 31декабря 2022 года** включительно*.*

Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия Контракта, подлежат исполнению в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.

Внесение изменений в Контракт осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Контракту, являющихся неотъемлемой частью Контракта.

9.4. Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта, по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ, по существу, в срок не позднее 5-ти рабочих дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявляются требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Закона о контрактной системе.

9.9. Односторонний отказ Стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона о контрактной системе.

9.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**Статья 10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение предусмотренных Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 2-х рабочих дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.

10.4. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных органов или уполномоченных организаций.

**Статья 11. Порядок урегулирования споров**

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. До передачи спора на разрешение суда Стороны предпринимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3. Обмен документами при применении мер ответственности и совершении иных действий в связи с нарушением Сторонами условий Контракта осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 2-х календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в судебном порядке.

**Статья 12. Прочие условия**

12.1. Уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.3 Контракта, осуществляется в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается по адресу другой Стороны с подтверждением о получении.

В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 5-ти календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.4. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.5. Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном Законом о контрактной системе***.***

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

[Приложение 1](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CIE%5C0X3MQHQL%5C%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%204.%20#P945) «Техническое задание»;

[Приложение 2](#P989) «Документ о приемке»;

Приложение №3 «Проектно-сметная документация».

**Статья 13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик" | **Подрядчик:****Общество с ограниченной ответственностью строительная компания «Русстрой»** |
| Адрес: 665492, Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1АИНН 3840004310КПП 385101001Комитет по экономике и финансам администрации Усольского района (Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 10 "Семицветик", л/с 90312030049)Банк плательщика:ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по Иркутской области г. ИркутскБИК 012520101Казначейский счет 03234643256400003400Единый казначейский счет 40102810145370000026ОКТМО 25640173ОГРН 1023802140120Тел.8/39543/ 22 – 2 – 88, 8- 902-17- 88- 310Эл адрес: mdouov10@mail.ru | Юридический адрес: 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Олега Кошевого, д 65Д, офис 8;Почтовый адрес: 664014, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Олега Кошевого, д 65Д, офис 8;Телефон 79025667411; 8-3952-32-00-96Электронный адрес: skrusstroy@bk.ru;ОГРН 1143850007619;ИНН 3810336156;КПП 381001001;Банк: Филиал "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" Банка ВТБ (ПАО)г. Москва ул. Рождественска д 10/2 строен.1БИК 044525411р/с 40702810020110001632 |
| **Заказчик**Заведующий МБДОУ Детский сад №10 «Семицветик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.М. Елисеева/ ЭЦП  |  **Подрядчик** Директор ООО СК «Русстрой»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пешков С.Ю./ЭЦП  |

Приложение 1

к Контракту

№ \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта закупки** | Объем работ | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Капитальный ремонт систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А | В соответствии с проектно-сметной документацией | УСЛ.ЕД. | 1 |

**Ведомость объёмов работ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | №в ЛСР | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Раздел 1. Демонтажные работы** |
| 1 | 1 | Демонтаж. Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 6 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 2 | 2 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 1,49 |  05-18-1-ЭМ |   |  (85+64)/100 |
| 3 | 3 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 2,47 |  05-18-1-ЭМ |   |  247/100 |
| **Раздел 2. Электрощитовое оборудование** |
| 4 | 4 | Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый: на стене | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 5 | 5 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 6 | 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | шт | 3 |  05-18-1-ЭМ |   |  1+1+1 |
| 7 | 7 | Прибор или аппарат. Автоматические выключатели. | шт | 50 |  05-18-1-ЭМ |   |  20+19+11 |
| 8 | 8 | Ящик с понижающим трансформатором | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 9 | 9 | Шина заземления по: установленным конструкциям | 100 м | 0,06 |  05-18-1-ЭМ |   |  ( 2+2+2)/100 |
| **Раздел 3. Электроустановочные изделия** |
| 10 | 10 | Коробка ответвительная на стене | шт | 300 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 11 | 11 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,49 |  05-18-1-ЭМ |   |  (15+25+9)/100 |
| 12 | 12 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,12 |  05-18-1-ЭМ |   |  12/100 |
| 13 | 13 | Розетка штепсельная: трехполюсная | 100 шт | 0,03 |  05-18-1-ЭМ |   |  3/100 |
| 14 | 14 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,55 |  05-18-1-ЭМ |   |  (28+27)/100 |
| 15 | 15 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,2 |  05-18-1-ЭМ |   |  (13+7)/100 |
| 16 | 16 | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,12 |  05-18-1-ЭМ |   |  12/100 |
| **Раздел 4. Светотехнические изделия** |
| 17 | 17 | Светильник: местного освещения. Светильник светодиодный | 100 шт | 2,23 |  05-18-1-ЭМ |   |  (103+102+18)/100 |
| 18 | 18 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт | 0,24 |  05-18-1-ЭМ |   |  24/100 |
| 19 | 19 | Светильник с подвеской на крюк : с повышенной влажностью и пыльностью - светильник уличный | 100 шт | 0,08 |  05-18-1-ЭМ |   |  8/100 |
| 20 | 20 | Прибор или аппарат. Блок аварийного питания для светодиодных сетильников | шт | 32 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 21 | 21 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт | 100 шт | 0,05 |  05-18-1-ЭМ |   |  5/100 |
| 22 | 22 | Пускорегулирующий аппарат. Фотореле | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| **Раздел 5. Короба пластмассовые. Кабель** |
| 23 | 23 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 8,95 |  05-18-1-ЭМ |   |  895/100 |
| 24 | 24 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм | 100 м | 3 |  05-18-1-ЭМ |   |  300/100 |
| 25 | 25 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 2,3 |  05-18-1-ЭМ |   |  (55+80+85+10)/100 |
| 26 | 26 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 33,82 |  05-18-1-ЭМ |   |  (3640-230-18-10) / 100 |
| 27 | 27 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м | 100 м | 0,06 |  05-18-1-ЭМ |   |  6/100 |
| 28 | 28 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 0,18 |  05-18-1-ЭМ |   |  6\*3/100 |
| 29 | 29 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,1 |  05-18-1-ЭМ |   |  10/100 |
| **Раздел 6. Контур заземления** |
| 30 | 30 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,05 |  05-18-1-ЭМ |   |  5/100 |
| 31 | 31 | Сталь полосовая | кг | 7,85 |  05-18-1-ЭМ |   |  5\*1,57 |
| 32 | 32 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0,4 |  05-18-1-ЭМ |   |  4/10 |
| 33 | 33 | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0,0244 |  05-18-1-ЭМ |   |  4\*2\*3,05/1000 |
| **Раздел 7. Оборудование. Материалы** |
| 34 | 35 | Шкаф ВРУ (нетиповой) без сч. по опросному листу IP31 | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 35 | 36 | Электронный счетчик ЦЭ6803В/1 1Т 1-7,5А 3ф 4пр. М7 Р31 | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 36 | 37 | Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474-54 У3 IP54 | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 37 | 38 | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем,: 36в ЯТП-0,25-1 | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Бокс ЩРН-П-36 модулей* |
| 38 | 39 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 39 | 40 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 40 | 41 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | шт | 2 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 41 | 42 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 11 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 42 | 43 | Автомат ИЭК АВДТ-32 C 25А | шт. | 6 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 43 | 44 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 44 | 45 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,002 |  05-18-1-ЭМ |   |  2/1000 |
| 45 | 46 | Шина "N"нулевая 6х9мм 6/1 по центру | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 46 | 47 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/1 (14групп/креп по центр) IEK | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Бокс ЩРН-П-36 модулей* |
| 47 | 48 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 48 | 49 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 49 | 50 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 9 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 50 | 51 | Автомат ИЭК АВДТ-32 C 25А | шт. | 9 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 51 | 52 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 52 | 53 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,002 |  05-18-1-ЭМ |   |  2/1000 |
| 53 | 54 | Шина "N"нулевая 6х9мм 6/1 по центру | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 54 | 55 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/1 (14групп/креп по центр) IEK | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Бокс ЩРН-П-36 модулей* |
| 55 | 56 | Щиты распределительные навесные: ЩРН-36, размер корпуса 480х300х125 мм | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 56 | 57 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 57 | 58 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С | шт | 3 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 58 | 59 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С | шт | 2 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 59 | 60 | Автомат ИЭК АВДТ-32 C 25А | шт. | 5 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 60 | 61 | Шина соединительная типа PIN (штырь) 3Р 63А (дл.1м) | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 61 | 62 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм2 | 1000 м | 0,002 |  05-18-1-ЭМ |   |  2/1000 |
| 62 | 63 | Шина "N"нулевая 6х9мм 6/1 по центру | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 63 | 64 | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 14/1 (14групп/креп по центр) IEK | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Светильники* |
| 64 | 65 | Светильник светодиодный Линейный 20 Вт 3000 Лм IP20 | шт. | 103 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 65 | 66 | Светильник светодиодный Линейный 41 Вт 6000 Лм IP20 (Н) | шт. | 102 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 66 | 67 | Светильник светодиодный Линейный 41 Вт 6000 Лм IP54 (Н) | шт. | 18 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 67 | 68 | Светодиодный светильник Армстронг 32 Вт 3500 Лм IP20 | шт. | 24 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 68 | 69 | Светильник НПП1201 белый/овал 100Вт IP54 IEK | шт. | 8 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 69 | 70 | Светодиодный Прожектор 120 Вт 18000 Лм IP66 (Новый) | шт. | 5 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 70 | 71 | Блок аварийного питания для светодиодных светильников мощностью до 50 Вт | шт. | 32 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 71 | 72 | Фотореле ФР-601 | шт. | 1 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Кабель* |
| 72 | 73 | Кабель ВВГ 5х16 нг(А)-LSLTx | м. | 135 |  05-18-1-ЭМ |   |  55+80 |
| 73 | 74 | Кабель ВВГ 5х10 нг(А)-LSLTx | м. | 85 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 74 | 75 | Кабель ВВГ 5х2,5 нг(А)-LSLTx | м. | 80 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 75 | 76 | Кабель ВВГ 3х4 нг(А)-LSLTx | м. | 105 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 76 | 77 | Кабель ВВГ 3х2,5 нг(А)-LSLTx | м. | 800 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 77 | 78 | Кабель ВВГ 3х1,5 нг(А)-LSLTx | м. | 1755 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 78 | 79 | Кабель ВВГ 4х1,5 нг(А)-LSLTx | м. | 40 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 79 | 80 | Кабель ВВГ 1х4 нг(А)-LSLTx | м. | 280 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 80 | 81 | Кабель ВВГ 1х2,5 нг(А)-LSLTx | м. | 100 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 81 | 82 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | 1000 м | 0,01 |  05-18-1-ЭМ |   |  10/1000 |
| 82 | 83 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,05 |  05-18-1-ЭМ |   |  50/1000 |
| 83 | 84 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,115 |  05-18-1-ЭМ |   |  115/1000 |
| 84 | 85 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,085 |  05-18-1-ЭМ |   |  85/1000 |
| 85 | 86 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 12x12 мм | 100 м | 8,95 |  05-18-1-ЭМ |   |  895/100 |
| 86 | 87 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм | 100 м | 3 |  05-18-1-ЭМ |   |  300/100 |
| 87 | 88 | Лоток 150х50х3000 оцинкованныц ИЭК | шт. | 2 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 88 | 89 | Трос стальной d=5мм | м | 10 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 89 | 90 | Кронштейны для крепления на стену | шт. | 5 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| *Электроустановочные изделия* |
| 90 | 91 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм | шт | 300 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 91 | 92 | Розетка одинарная с заземлением со шторками НАКЛАДНАЯ ЭТЮД белая | шт. | 15 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 92 | 93 | Розетка двойная с заземлением со шторками НАКЛАДНАЯ ЭТЮД белая | шт. | 25 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 93 | 94 | Розетка одинарная с заземлением со шторками c крышкой НАКЛАДНАЯ полугерметичная ЭТЮДбелая | шт. | 9 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 94 | 95 | Розетка двойная с заземлением со шторками c крышкой НАКЛАДНАЯ полугерметичная ЭТЮДбелая | шт. | 12 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 95 | 96 | Розетка переносная ССИ-215 16А-6ч/200/346-240/415В 3Р+РЕ+N IP44 MAGNUM IEK | шт. | 3 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 96 | 97 | Выключатель 1кл BOLLETO белый накл 7021 | шт. | 28 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 97 | 98 | Выключатель одноклавишный НАКЛАДНОЙ IP54 Венеция белый | шт. | 27 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 98 | 99 | Выключатель 2кл BOLLETO белый накл 7023 | шт. | 13 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 99 | 100 | Выключатель двухклавишный НАКЛАДНОЙ IP54 Венеция белый | шт. | 7 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| 100 | 101 | Переключатель АС-22 на 2 фиксир.положения I-O 1з+1р IEK | шт. | 12 |  05-18-1-ЭМ |   |   |
| **Раздел 8. Вывозка мусора** |
| 101 | 102 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 2,164 |   |   |   |
| 102 | 103 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 10 км | 1 т груза | 2,164 |   |   |   |
| **Раздел 9. Транспорт материалов г. Иркутск - р.п. Тельма 74 км** |
| 103 | 104 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км | 1 т груза | 6,408 |   |   |   |
| 104 | 105 | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 44 км | 1 т груза | 1,271 |   |   |   |

**Срок выполнения работ: с 1 июня 2022 года по 15 августа 2022 года**.

**Требования к результатам работ:**

1. Работы должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией.
2. Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов в области строительства, а так же иных действующих нормативно – правовых актов, соответствующих предмету договора, проектно-сметной документации Заказчика.
3. Все строительные материалы должны иметь сертификаты соответствия, в том числе и по пожарной безопасности. По окончанию работ должны быть представлены заказчику с актами скрытых работ в исполнительной документации.
4. Отделочный материал, цветовые решения отделочного материала согласовывать с заказчиком.
5. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства РФ, в том числе не привлекать иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и (или) без разрешения на привлечение иностранной силы.
6. Выполнить работы, при наличии необходимых разрешений, выдаваемых уполномоченными государственными организациями.
7. Используемые при выполнении работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия должны соответствовать требованиям технической документации, и иметь на дату приемки работ сертификаты качества или технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
8. При выполнении работ выполнять следующие обязательные требования:

 - складировать материалы и оборудование только в пределах строительных площадок, зоны производства работ или в соответствии с утвержденным проектом или по согласованию с Заказчиком;

- регулярно вывозить строительные отходы на специально отведенные места в соответствии с регламентом по обращению со строительными отходами, утвержденным в установленном порядке;

- регулярно осуществлять уборку зоны производства работ;

- принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне производства работ (строительной площадке) территории;

- принять меры по обеспечению безопасности сотрудников учреждения.

- при выполнении работ не выходить за территорию, обозначенную выполнения работ по договору;

- не курить на территории Заказчика и не распивать спиртные напитки;

 - пользоваться только теми вспомогательными помещениями на территории Заказчика, которые указаны руководителем Заказчика;

- не создавать препятствий, не связанных с выполняемыми работами, влекущих ограничение доступа персонала Заказчика и лиц посещающих Заказчика к той или иной территории Заказчика, а так же влекущих нарушение жизнедеятельности Заказчика;

- не выбрасывать мусор, в том числе строительный на территории Заказчика в мусорные баки (корзины), предназначенные для сбора мусора персоналом Заказчика.

9. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ качество, технические и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в локальных сметных расчетах.

10. Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет **5 (лет) года с даты подписания** Сторонами документа о приемке.

11. Контракт не предусматривает поэтапное исполнение обязательств.

12. Подрядчик в течение 3-х рабочих дней с даты заключения контракта, обязан предоставить Заказчику График производства работ.

13. Подрядчик обязан вести журнал производства работ, своевременно предъявлять к приемке скрытые работы по акту, соблюдать график производства работ, согласованный с Заказчиком.

14. До начала работ, Подрядчик представляет Заказчику сертификаты на приобретенные для производства работ на строительные материалы, оборудование.

15. В процессе выполнения работ Подрядчик осуществляет за свой счет систематическую, а по завершении работ окончательную уборку территории Заказчика от отходов, образующихся в процессе выполнения работ.

При монтаже принимаются меры для минимизации нарушения целостности территории объекта.

16. Подрядчик несет полную ответственность при нарушении производства работ. Контроль и ответственность за соблюдение правил техники безопасности персоналом Подрядчика, при проведении работ возлагается на Подрядчика.

При завершении выполнения Работ (отдельных этапов Работ) к документу о приемке прилагаются следующие документы, которые считаются его неотъемлемой частью:

- Документ о приёмке (Приложение 2 к Контракту);

- Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2;

- Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;

- Исполнительная документация: Акты освидетельствования скрытых работ; Журнал производства работ; Сертификаты на материалы; Паспорта на оборудование; Акты испытания и опробования технических устройств, исполнительные схемы, иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений;

-Счет на оплату;

-Вместе со счетом на оплату Подрядчик предоставляет счет-фактуру либо УПД в соответствии с налоговым законодательством Российской Федерации *(данный документ предоставляется в случае, если Поставщик является плательщиком НДС).*

*\*В случае, если в техническом задании, его приложениях содержатся требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование страны происхождения товара или наименование производителя они сопровождаются словами «или эквивалент».*

**Приложение:**

1. Проектно-сметная документация.
2. Положительное заключение **№ 38-1-0944-18 от 15.11.2018г.** Государственным автономным учреждением Иркутской области «Экспертиза в строительстве Иркутской области» (ГАУИО «ИРЭКСПЕРТИЗА).

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**Заведующий МБДОУ Детский сад №10 «Семицветик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.М. Елисеева/ ЭЦП  |  **Подрядчик** Директор ООО СК «Русстрой»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пешков С.Ю./ЭЦП  |

Приложение 2

к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ДОКУМЕНТ О ПРИЕМКЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ,

действующего на основании\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего

на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий документ о приемке о следующем:

В соответствии с Контрактом от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_ Подрядчик выполнил обязанности по выполнению Работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Работ | Объем  | Ед. изм. | Цена за единицу измерения, руб. (включая НДС) | Стоимость, руб. (включая НДС) (если облагается НДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

 2. Работы согласно условиям Контракта должны быть выполнены:

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г., фактически выполнены «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

3. Выполненные работы соответствует/не соответствуют

условиям Контракта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. К настоящему документу о приемке прилагаются следующие документы:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*.*

5. Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.

6. В соответствии со статьей 7 Контракта сумма неустойки (штрафа, пени) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания неустойки (штрафа, пени), составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подрядчик: |  | Заказчик: |
|  |  |  |
| М.П. (при наличии) |  | М.П. |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Приложение №1

к приложению №2 «Документ о приёмки» к Контракту

№\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Унифицированная форма № КС-2

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
|  Форма по ОКУД | 0322005 |
| Инвестор |  |  по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Стройка |  |
|  | наименование, адрес |  |
| Объект |  |
|  | наименование |  |
|  | Вид деятельности по ОКДП |
|  | Договор подряда (контракт) | номер |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |  |
|  | с | по |
| **АКТ** |  |  |  |  |  |
| **О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) |  |  руб. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по порядку | позициипо смете | количество | цена за единицу,руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  |

 2-я страница формы № КС-2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование работ | Номер единичной расценки | Единица измерения | Выполнено работ |
| по порядку | позициипо смете | количество | цена за единицу,руб. | стоимость, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  | Х |  |
| Всего по акту |  | Х |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сдал |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

 М. П.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Принял |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение №2

к приложению №2 «Документ о приёмки» к Контракту

 Унифицированная форма № КС-3

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. № 100

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
| Форма по ОКУД | 0322001 |
| Инвестор |  |  по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  по ОКПО |  |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Подрядчик (Субподрядчик) |  |  по ОКПО |
|  | организация, адрес, телефон, факс |  |  |
| Стройка |  |  по ОКПО |
|  | наименование, адрес |  |  |
| Вид деятельности по ОКДП |
| Договор подряда (контракт) | номер |  |
|  | дата |  |  |  |
| Вид операции |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | Дата составления |  | Отчетный период |
|  | с | по |
| СПРАВКА |  |  |  |  |  |

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |
| с начала проведения работ | с начала года | в том числе за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |
| Сумма НДС |  |
| Всего с учетом НДС |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |
|  Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

Приложение 3

к Контракту

№ \_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Проектно-сметная документация**

**капитальный ремонт систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А**

**Проектная документация:**

- Капитальный ремонт электроснабжения 05-18-1-ЭМ.

**Сметная документация:**

- локальный ресурсный сметный расчет на капитальный ремонт систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А

- локальный ресурсный сметный расчет на пусконаладочные работы

- сводный сметный расчет на капитальный ремонт систем электроснабжения в МБДОУ «Детский сад №10 «Семицветик», по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Тельма, ул. 3-я Советская, д.1А

*Приложение №3 к контракту представлено отдельными файлами и является неотъемлемой частью контракта*

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик**Заведующий МБДОУ Детский сад №10 «Семицветик» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/В.М. Елисеева/ ЭЦП  |  **Подрядчик** Директор ООО СК «Русстрой»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Пешков С.Ю./ЭЦП  |